PRODUCT · BUSINESS RULES · DATA FLOW · ACCEPTANCE

DC SaaS 加密货币
永续合约交易系统

产品说明、业务规则、数据流与完整验收报告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

版本：V1.0
基线：2026-08-29
分支：saas-crypto
验收环境：172.16.97.64 / CORE_E2E

# 目录

在 Word 中右键此处并选择“更新域”以刷新目录。

# 1. 文档目的与结论

本系统是从既有 DC 通用交易能力中独立演进的 SaaS 加密货币交易系统。它与量化系统的latest分支相互独立；SaaS 分支不保留量化业务，只复用 GW、公共包、服务发现、订单、交易、行情等成熟基础设施。

截至本基线，单租户单交易对的永续合约核心闭环已经形成并通过自动化验收：登录、测试入金、限价/市价下单、撤单、撮合、行情、订单与成交查询、资金与持仓、手续费、杠杆和风险档位、资金费、只减仓、止盈止损/OCO、部分强平、最终强平、保险基金和事务型 ADL。

本轮在 64 环境完成 17,100 个压力订单请求、11,400 条双方执行记录和 11,400 条成交资金流水的精确核对；峰值档为 3,000 个挂单、3,000 个 maker 单、3,000 个 taker 单，32 并发，全部成功。五个核心服务共 140 项单元测试全部通过，完整主机验收退出码为 0。

当前结论是“核心交易功能可供产品验收和继续开发”，不是“可直接承载真实用户资金”。真实资金上线前仍必须完成服务端权威租户、不可变复式账本/持久化事件、生产指数和标记价、私有流、限流、安全合规、高可用、灾备和更高容量门禁。

# 2. 产品定位与范围

## 2.1 当前产品形态

产品类型：USDT 本位加密货币永续合约交易系统。

使用方式：Web 交易端经 GW 调用后端服务；业务服务仍可供 API/策略调用。

租户标识：当前以location区分租户。

事务数据库：MySQL。

行情/K 线数据库：ClickHouse。

服务发现：ZooKeeper。

部署方式：公开容器镜像、Docker Compose 一键部署/卸载、定时自动更新和失败回滚。

当前验收品种：BTCUSDT，市场标识4。

## 2.2 当前不包含的范围

真实链上充值、提现、归集和冷热钱包；页面 Deposit 仅为测试记账。

KYC/KYB、AML、制裁筛查、Travel Rule 和司法辖区合规。

生产级多活、多可用区和撮合热备。

完整 Binance/Bybit 协议兼容层与官方 SDK 兼容承诺。

已产品化的租户申请、审批、独立域名、租户管理员和 RBAC 控制台。

RobotSvr 的正式 SaaS 部署；RobotSvr 架构已规划，但不在当前 64 环境 13 个核心容器内。

# 3. 用户入口与当前账号

Web 地址：http://172.16.97.64:18088/#/login?location=CORE_E2E

用户：corebuyer或coreseller

密码：WebE2E!20260827

页面使用 HTTP，浏览器显示“不安全”是测试环境预期；生产必须启用 HTTPS、HSTS 和可信域名证书。

# 4. 总体架构与服务职责

Web / API / RobotSvr(规划)
          |
          v
        GW ---- LoginSvr（登录、会话）
          |
          +---- OrderSvr（规则校验、幂等、订单簿、撮合、条件单）
          |          |                  |
          |          | execution        +---- MDSvr（租户订单簿/逐笔/K线）
          |          v                               |
          +---- TradeSvr（余额、持仓、保证金、费用、资金费、保险、ADL）
          |          ^                               v
          |          | position/mark               ClickHouse
          +---- LiqSvr（强平监控、部分/最终强平）
          |
          +---- APSSvr（指数行情中心；外部行情 -> 指数/标记价输入）
          |
          +---- AdminSvr（面向 Web 的管理接口）
          +---- ManagerSvr（后台运营管理）

Order/Trade/Login/Admin/Manager/Liq 事务与配置 -> MySQL
全部服务发现与路由 -> ZooKeeper

| 服务 | 当前职责 | 关键租户边界 |
| --- | --- | --- |
| GW | HTTP/WebSocket 入口、服务路由、Topic 转发 | 当前保持通用网关；不在本阶段强改。服务 snapshot 校验订阅，校验失败不返回订阅确认，GW 不把 Topic 加入订阅表 |
| LoginSvr | 用户登录和认证 | 用户凭据与 location 绑定；错误 location 登录已验收拒绝 |
| OrderSvr | 参数、品种和订单规则；幂等；改单/撤单；价格时间优先撮合；条件单 | 订单簿、锁、幂等和撮合序列包含 location、market、symbol |
| TradeSvr | 账户余额、冻结、持仓、保证金、手续费、资金费、保险基金、ADL | 余额/持仓/流水/ADL 查询和写入包含 location |
| LiqSvr | 消费租户标记价格与持仓，触发部分或最终强平 | 标记价 key、重试 key、强平订单均包含 location |
| MDSvr | 每个租户独立订单簿行情、最近成交和 K 线 | 行情不是全租户共享；按 location 发布和持久化 |
| APSSvr | 外部行情接入、指数计算输入、向 GW/MDSvr 提供指数类行情 | 未来需按租户的指数方案和配置生成数据 |
| AdminSvr | 向 Web 提供管理类接口 | 未来承载租户管理员前台接口 |
| ManagerSvr | 后台运营管理 | 未来承载平台审批、租户配置和审计 |
| RobotSvr | 规划中的租户策略/流动性服务：使用租户 API key 报单，订阅 APSSvr，按 ticker 报价档位并做外部反向对冲 | 必须按租户、API key、品种和策略实例隔离；当前未部署验收 |

# 5. 核心交易业务规则

## 5.1 订单身份与生命周期

租户内订单身份由location + user_id + ClOrdID约束。

相同 ClOrdID、相同订单指纹的重试返回既有结果，不重复下单。

相同 ClOrdID 但价格、数量、方向、订单类型、只减仓或触发参数不同，按幂等冲突拒绝。

状态覆盖Newing、New、Partially_Filled、Filled、Pending_Cancel、Cancelled、Rejected、Expired、Untriggered、Triggered。

同一location + orderId的订单生命周期事件串行处理。订单已进入终态后，迟到的 Newing 不得重新冻结资金。

OrderSvr 访问 TradeSvr 超时时按“不确定结果”重试，不伪造 Rejected；压力测试会把任何异步 Rejected 视为失败。

## 5.2 品种过滤器

每个交易品种从配置读取并校验：

交易开关和过期状态。

tick_size：限价必须为价格步长整数倍。

qty_tick_size：数量必须为数量步长整数倍。

min_order_qty、max_order_qty。

min_notional：限价名义金额price × quantity不得低于门槛。

max_price。

market_take_bound：市价单从最优对手价计算保护限价，买单向上、卖单向下限制最大吃单范围，并按 tick 对齐。

当前 BTCUSDT 验收配置使用 0.1 价格步长、0.0001 数量步长、0.0001 最小数量、10 最大数量、5 USDT 最小名义金额、5% 市价保护边界和 1,000,000 最大价格。

## 5.3 订单类型与 TIF

| 能力 | 当前规则 |
| --- | --- |
| Limit + GTC | 未成交数量按价格时间优先进入订单簿 |
| Limit + IOC | 立即成交可成交数量，剩余数量取消，不挂入订单簿 |
| Limit + FOK | 下单前预检全部可成交数量；不能全部成交则整单不成交 |
| Post Only / PO | 只允许 Limit；若立即成为 taker 则拒绝/取消，保证 maker 语义 |
| Market | 必须使用 IOC；订单簿为空时取消；使用最优对手价与 market_take_bound 生成保护限价 |
| 条件限价/市价 | 支持 Trigger、Stop、StopMarket、TakeProfit、TakeProfitMarket 等触发入口 |

## 5.4 撮合规则

每个location + marketIndicator + securityID是独立订单簿。

买方最高价优先、卖方最低价优先；同价按进入撮合序列的时间优先。

每个订单簿所有被接受的新订单进入单写撮合序列，避免并发下出现残留交叉盘口。

成交价采用簿内 maker 价格；双方分别生成执行记录，明确 maker/taker 标记和费率。

GTC 未成交余量可挂单；IOC/FOK/Market 不保留余量。

撮合后的订单簿必须满足最高买价小于最低卖价；压力测试对此做硬断言。

## 5.5 自成交保护（STP/SMP）

自成交身份至少要求相同 location 和相同用户；跨租户或不同用户不视为自成交。

已实现CANCEL_TAKER、CANCEL_MAKER、CANCEL_BOTH三种模式解析和撮合行为。

未传或传入非法模式时 fail-safe 为CANCEL_TAKER。

当前主机级严格验收覆盖默认 Cancel Taker；SMP group、租户级组合规则和三模式完整接口验收仍属于后续产品化门禁。

## 5.6 撤单、改单和批量操作

普通撤单必须匹配 location、用户和订单身份。

Replace 为原子取消并重建；关键身份、方向和只减仓语义必须一致，失败不能留下半完成状态。

Batch Cancel 只能取消当前 location 和当前用户的指定订单。

Mass Cancel 按用户、location、市场/品种边界清理活动单。

撤单或终态后冻结保证金和冻结手续费不得小于 0，最终必须完全释放。

## 5.7 只减仓、平仓与保护订单

reduceOnly=true只能用于OCType=ClOSE；开仓单设置 reduceOnly 直接拒绝。

reduceOnly 单不得同时新建 TP/SL，避免平仓订单再次派生保护单。

平仓数量不能超过对应方向可用持仓；成交后不得反向开仓。

Web Close 生成反向 Market/IOC/ReduceOnly 平仓单。

开仓订单可附带 StopLossPrice 和 TakeProfitPrice；保护单继承 location、用户、品种和原始引用，触发后仍为 reduce-only Close。

同一父单的止盈/止损构成 OCO；一侧触发后取消另一侧。

追踪止损枚举已存在，但未完成生产级回调率、激活价和接口验收，因此不作为当前已交付能力。

# 6. 资金、持仓与风险规则

## 6.1 账户字段

balance：已结算账户余额。

used_margin：持仓占用保证金。

freezed_margin：活动开仓委托冻结保证金。

freezed_commission：活动委托冻结手续费。

持仓按 long/short 分别记录数量、均价、占用保证金、锁定数量和强平价。

## 6.2 杠杆与风险档位

用户可按location + user + symbol配置杠杆，当前允许范围 1–100。

风险档位按名义价值递增配置 notional floor/cap、维持保证金率、维持保证金扣减额和最大杠杆。

更高档位的维持保证金率不得下降，最大杠杆不得上升。

新开仓使用max(markPrice, orderPrice) × projectedQuantity检查名义价值和档位最大杠杆。

超过最后一个风险档位上限或杠杆超过当前档位上限时拒绝。

## 6.3 保证金和手续费

初始保证金基础值：positionNotional / leverage。

多仓破产价：entryPrice × (leverage - 1) / leverage。

空仓破产价：entryPrice × (leverage + 1) / leverage。

为防止开仓后无法承担平仓费，剩余整个持仓按破产价预留 taker 平仓手续费；maker 开仓优惠不得降低该保守预留。

实际成交手续费：lastQty × lastPx × makerOrTakerRate，扣款以负资金流水记录。

部分平仓按成交数量计算已实现盈亏，按剩余持仓重算均价、保证金和保守平仓费预留。

单向翻仓时先完整关闭原方向，再按剩余数量建立新方向；手续费始终按实际 maker/taker 方向扣减，不得倒记为收入。

## 6.4 资金流水持久化

成交、入金、资金费、ADL 实现盈亏和 ADL 分摊均生成带 location、用户、品种、来源、来源 ID 和时间的资金流水。

普通成交流水在 TradeSvr 请求线程外批量写 MySQL；单批最多 250 条，失败整批原样重试。

Docker 优雅停止时等待流水队列排空；本轮 3,000/32 压力下 6,000 条成交流水在重启前精确落库。

当前队列仍是进程内队列，不是持久化 outbox。宿主机断电、SIGKILL 或长时间 MySQL 不可用仍可能导致未落库数据丢失；真实资金前必须改为事务 outbox/不可变账本。

## 6.5 资金费

结算周期必须为 1–24 小时的整小时数。

每个品种按调度时间扫描全部 location 的持仓，并从对应租户标记价和资金费率计算。

净持仓：longPosition - shortPosition。

余额变化：-netPosition × markPrice × fundingRate，保留 8 位小数。

(location,user,symbol,settlementTime)使用唯一结算记录；重复调度、重放或重启不得重复扣款。

结算记录、余额、持仓保证金调整和资金流水在同一 MySQL 事务内完成。

# 7. 强平、保险基金与 ADL

## 7.1 强平触发

LiqSvr 消费按 location 发布的标记价格和 TradeSvr 持仓。

多仓：markPrice <= longLiqPrice触发。

空仓：markPrice >= shortLiqPrice触发。

重试 key 包含 location、用户、品种和方向；默认重试窗口内禁止重复发起。

发强平单前先尝试取消该用户活动单并释放冻结资产。

## 7.2 部分与最终强平

默认部分强平比例 25%，数量向上/向下按品种 step 对齐，并保证剩余仓位仍能满足最小数量。

无法形成合法部分数量时直接最终强平。

强平订单固定为反向ClOSE + ReduceOnly + Market + IOC。

部分强平标记close_by=liq_partial；最终强平标记close_by=liq。

只有实际撮合成交后，TradeSvr 才更新余额、持仓和亏空；不会仅凭“已发强平请求”宣称完成。

## 7.3 保险基金

最终强平后的负余额/穿仓差额首先由location + securityID的保险基金覆盖。

保险覆盖额不超过基金可用余额。

亏空、已覆盖、未覆盖、ADL 已覆盖和剩余金额写入dc_liquidation_deficit。

## 7.4 ADL 候选与排序

只在相同 location、相同品种中选择与被强平方向相反的盈利持仓。

多头盈利单价：referencePrice - averagePrice；空头盈利单价：averagePrice - referencePrice；非盈利候选排除。

盈利率：unrealizedProfit / usedMargin。

有效杠杆：positionNotional / (accountBalance + unrealizedProfit)。

排名分数：profitRate × effectiveLeverage，按分数、盈利率、有效杠杆降序，再按 userID 稳定排序。

按排名依次减仓；减仓数量按品种 step 对齐，不超过候选可用持仓。

单候选事务同时更新候选持仓、持仓保证金、账户余额、ADL_REALIZED、ADL_ALLOCATION和 ADL ledger。

全部候选、保险基金、被强平账户、亏空事件和 ADL 状态在一个 MySQL 事务内提交；并发变化导致受影响行数不符时回滚。

当前支持COMPLETED和仍有剩余亏空的部分覆盖状态，不会把未覆盖亏空伪装为完成。

# 8. 行情规则与数据流

## 8.1 租户行情不是共享订单簿

用户已明确要求每个租户有独立订单簿，因此 MDSvr 的深度、最近成交和 K 线必须带 location。两个租户即使使用相同BTCUSDT，订单簿和成交也不能合并。

## 8.2 当前数据流

外部交易所行情 -> APSSvr -> 指数/参考行情 -> MDSvr / GW
OrderSvr 订单簿变更 -> MDSvr -> location 维度 depth/ticker
OrderSvr 成交 -> MDSvr -> location 维度 recent trade / Kline
MDSvr -> ClickHouse dc.kline(location, securityID, type, startTime, ...)
MDSvr snapshot -> 服务端校验 location/topic -> GW 仅登记已确认订阅

当前 ClickHousedc.kline已包含 location，验收中同一个逻辑键能按CORE_E2E和WEB_E2E独立保存。

GW 保持通用转发角色。订阅权限由提供 snapshot 的业务服务校验；校验失败时不返回订阅确认，GW 不加入订阅 Topic，后续广播不会发给该连接。

后续仍需为 depth delta 增加序号、断线快照恢复、乱序检测和可复算的一致性协议。

## 8.3 当前环境行情限制

64 环境解析fstream.binance.com后，IPv4 和 IPv6 连接均超时/不可达，APSSvr 会持续重连并记录连接异常。核心验收通过测试标记价和本地行情链路完成，不代表生产外部指数源已可用。

上线门禁：至少三个独立来源、来源权重、时间戳新鲜度、异常值剔除、中位数/加权指数、断流降级、标记价平滑、价格保护、监控和审计全部通过后，才允许真实资金交易。

# 9. 端到端数据流向

## 9.1 登录

浏览器 URL 携带 location，向 GW 发送 LoginSvr 登录请求。

LoginSvr 按用户和 location 校验凭据。

成功后建立会话并加载用户信息；错误 location 返回认证失败。

当前仍需后续把会话中的服务端权威 location 注入所有业务调用，彻底忽略客户端伪造值。

## 9.2 下单与成交

Web/API -> GW -> OrderSvrplaceOrder。

OrderSvr 校验基础字段、品种过滤器、TIF、reduceOnly、幂等和用户身份。

OrderSvr -> TradeSvr 预冻结保证金/手续费并检查风险档位。

接受的订单进入location + market + symbol单写撮合序列。

撮合按价格时间优先生成 maker/taker 两方 ExecOrder；未成交余量按 TIF 挂单或取消。

ExecOrder -> TradeSvr：扣费、更新余额/持仓/保证金、生成流水并持久化。

订单/执行 -> MDSvr：生成独立租户盘口、最近成交和 K 线。

OrderSvr/TradeSvr/MDSvr -> GW Topic -> Web：刷新委托、成交、持仓、资金和行情。

## 9.3 撤单

Web/API -> GW -> OrderSvr cancel/batch/mass cancel。

OrderSvr 在订单身份边界内将活动单转为 PendingCancel/Cancelled 并移出订单簿。

撤单事件 -> TradeSvr 释放冻结保证金和手续费。

即使取消事件先于迟到 Newing 到达，TradeSvr 也以终态为准，不再二次冻结。

## 9.4 强平与 ADL

APSSvr/MDSvr -> LiqSvr：按 location 提供标记价。

TradeSvr -> LiqSvr：提供同 location 持仓快照。

LiqSvr 比较标记价和强平价，取消活动单并向 OrderSvr 发部分/最终强平单。

OrderSvr 实际撮合；ExecOrder 回到 TradeSvr。

TradeSvr 结算已实现盈亏、费用和剩余保证金。

最终负余额先扣租户保险基金，再筛选同租户反向盈利持仓并执行 ADL。

MySQL 事务提交 deficit/event/ledger/posting/balance/position；GW 向相关用户发布更新。

# 10. 多租户产品规划

核心交易规则完成后进入多租户控制面，建议分为平台端、租户端和交易端三层。

## 10.1 试用申请与审批

官网提交企业/团队、联系人、用途、预计用户数、交易品种和试用周期。

ManagerSvr 平台运营查看材料、风控评分、审批、拒绝、补充材料、到期和续期。

审批通过后创建 location、租户管理员、默认品种/费率/风控模板和独立 URL。

URL 可采用tenant.example.com或/t/{tenantCode}；域名、证书、品牌和状态由平台管理。

租户禁用或到期后，登录、交易、API key、Robot 和订阅统一停用，但历史数据保留审计。

## 10.2 租户管理员

用户：注册开关、邀请、启停、重置 2FA、角色和子账户。

品种：交易对、交易状态、精度、最小金额、风险档位、杠杆、费率和资金费周期。

交易：活动单、历史单、成交、持仓、强平和 ADL 查询/导出。

资金：余额、流水、人工调账审批、保险基金和对账异常。

Robot：API key、报价档位、价差、数量、库存上限、启停、外部对冲账户和熔断。

风控：用户/品种限额、最大活动单、价格偏离、频率、IP/设备和黑白名单。

审计：管理员登录、配置变更、资金操作、API key 和数据导出全留痕。

## 10.3 平台管理员

租户申请审批、套餐、配额、到期、独立域名和镜像版本。

跨租户健康和容量视图，但业务查询必须经过授权并写审计。

模板化品种、费率、风控和品牌配置；支持灰度发布和回滚。

平台客服、财务、风控、审计员与超级管理员分权。

## 10.4 location 强制边界实施原则

用户已决定暂不直接改 GW；先由每个业务服务完成 snapshot/请求身份校验，同时设计 GW 的可选租户插件，保证通用 GW 仍可用于非多租户系统。

最终形态由 LoginSvr/会话产生服务端权威 location；启用 SaaS 插件时 GW 注入并拒绝冲突字段，未启用时保持普通透传。

MySQL 主键、唯一键、索引、RocksDB key、缓存 key、锁 key、Topic、幂等键和导出路径全部包含 location。

任何跨 location 的查询、撮合、撤单、订阅、Robot 报单和管理操作必须默认拒绝，并产生安全审计。

# 11. 64 环境部署与运维

## 11.1 当前核心容器

核心 13 个容器：MySQL、ClickHouse、ZooKeeper、GW、LoginSvr、MDSvr、APSSvr、OrderSvr、TradeSvr、LiqSvr、ManagerSvr、AdminSvr、Trade Web。Playwright runner 是验收辅助容器，不计入核心 13 个。

## 11.2 内存限制

| 服务 | JVM Xmx | 容器上限 |
| --- | --- | --- |
| GW、LoginSvr、LiqSvr、ManagerSvr、AdminSvr | 512 MiB | 768 MiB |
| MDSvr、APSSvr、OrderSvr | 768 MiB | 1 GiB |
| TradeSvr | 640 MiB | 896 MiB |
| MySQL | - | 2 GiB |
| ClickHouse | - | 3 GiB |
| ZooKeeper | - | 512 MiB |
| Trade Web | - | 512 MiB |

最终检查所有核心容器 running，RestartCount=0，OOMKilled=false。

## 11.3 自动更新

root cron 每 5 分钟运行/root/dc-saas-deploy/auto-update-saas.sh。

只从公开 GHCR 拉取应用镜像，不自动更新 MySQL、ClickHouse、ZooKeeper。

新镜像需要稳定窗口后成组部署；失败自动恢复上一组镜像。

验收阶段 OrderSvr/TradeSvr 使用完整 sha 标签固定版本，防止 mutable tag 在测试中漂移。

GitHub 网络偶发 reset/timeout 时，当前运行服务保持不变；源码提交使用直连官方地址重试，不允许 Git 网络问题阻塞开发。

# 12. 测试与验收结果

## 12.1 源码测试

| 服务 | 测试数 | 失败 | 错误 |
| --- | --- | --- | --- |
| OrderSvr | 47 | 0 | 0 |
| TradeSvr | 55 | 0 | 0 |
| LiqSvr | 11 | 0 | 0 |
| MDSvr | 7 | 0 | 0 |
| APSSvr | 20 | 0 | 0 |
| 合计 | 140 | 0 | 0 |

## 12.2 压力与稳定性

| 轮次 | 并发 | 订单请求 | 执行记录 | 成交流水 | 结果 | 关键性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POSTBATCH200 | 4 | 600 | 400 | 400 | PASS | 三阶段约 19.3/19.5/17.6 req/s |
| POSTBATCH1000 | 16 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | PASS | 约 77.0/72.1/78.6 req/s；p99 710/1023/767 ms |
| POSTBATCH3000 | 32 | 9,000 | 6,000 | 6,000 | PASS | 约 92.1/98.1/80.2 req/s；p99 1088/1562/1765 ms；最大 2.03 s |
| STABILITY R1 | 8 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | PASS | 含状态服务重启恢复与平仓归零 |
| STABILITY R2 | 8 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | PASS | 含状态服务重启恢复与平仓归零 |
| STABILITY R3 | 8 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | PASS | 含状态服务重启恢复与平仓归零 |
| 合计 | - | 17,100 | 11,400 | 11,400 | PASS | 无异步拒单、无重复记录、无交叉盘口、无 OOM |

每一轮不仅检查 HTTP 成功，还等待并精确核对订单、双方 execution、双方 posting、手续费汇总、余额、持仓、保证金、撤单、订单簿唯一性；随后重启 OrderSvr/TradeSvr，验证恢复一致，再用 reduce-only 对敲平仓并验证占用归零。

## 12.3 完整业务验收

13 个核心容器、34 张 MySQL 表、21 张带 location 的业务表和 Web 健康：PASS。

MySQL/ClickHouse 双 location 隔离：PASS。

tick/step/minNotional、GTC/IOC/FOK/PostOnly/FIFO/STP：PASS。

ClOrdID 幂等冲突、Replace、Batch Cancel、Mass Cancel：PASS。

双浏览器登录、测试入金、挂单、撤单、成交、最近成交、市价平仓、历史与资金：PASS。

部分强平：PASS。

最终强平、1 USDT 保险覆盖、2.0036 USDT ADL、数量步长对齐：PASS。

多候选 ADL 按盈利率和有效杠杆排序、跨 location 不变：PASS。

完整验收日志：/root/core-trading-acceptance-FINALCORE-R2-20260829045001.log，退出码 0。

# 13. 截图证据

## 13.1 Web 交易界面

图：Web 交易界面、最近成交、账户资金和下单区域

## 13.2 Web 第二会话/订单簿界面

图：第二用户会话与订单簿界面

## 13.3 MySQL、ClickHouse 与容器证据

图：真实数据库查询与运行镜像证据

证据 SHA-256：

buyer-trading-flow.png：7ab70d9a29fcf9e87faf7c73e6532394daade4d304bcd07c44ebcc2d8a4ef3f2

seller-trade-history.png：fde33445d2c9fb351fbe9c035e3017d27455c3f3e081cbaf1e0aa3e98894bd60

database-evidence.png：6d94892d0f94661ed08bd5c5d0b2635bd8486974c0ac359f4e35eb55271fbdbe

# 14. 已知边界与剩余风险

| 优先级 | 边界/风险 | 当前处理 | 上线要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | location 仍未由所有服务端链路强制注入 | 登录错租户拒绝；多数交易 key/表已 location 化 | 完成会话权威 location、全 DAO/Topic/缓存/锁攻击测试 |
| P0 | 资金流水普通成交使用内存异步队列 | 批量 250、失败重试、优雅停机排空、压力精确核对 | 事务 outbox、不可变复式账本、持续对账 |
| P0 | APS 无法连接 Binance | 64 环境网络不可达，核心测试使用受控标记价 | 修复出站网络并建设多源指数/异常剔除 |
| P0 | 无真实钱包和合规 | Deposit 仅测试 | 钱包/KMS/HSM、KYC/AML、提现审批和审计 |
| P1 | 当前容量距交易所目标较远 | 实测峰值约 98 req/s，p99 最高 1.77 s | 分片单写、异步持久化、性能剖析并达到业务 SLO |
| P1 | 私有流和深度流未生产化 | 现有 Topic/Snapshot 可用 | 序号、补发、断线恢复、快照+增量一致性 |
| P1 | 完整账户模式不足 | 核心 long/short 字段和 Cross 配置存在 | 完整单向/双向、全仓/逐仓、统一账户验收 |
| P1 | 订单产品仍不齐 | TP/SL/OCO 已有核心语义 | 追踪止损、Close on Trigger、SMP group、活动单上限 |
| P1 | 单机基础设施 | Docker 单机可恢复 | MySQL/ClickHouse/ZK 集群、撮合热备、PITR、灾备演练 |

# 15. 后续实施顺序

先把核心金融正确性补成生产形态：事务 outbox/复式账本、持续对账、多源指数和标记价、完整账户模式、风险限额、资金费和极端行情回放。

建立服务端权威 location 的可选 SaaS 安全插件，完成跨租户请求、订阅、缓存、锁和数据库攻击测试，同时保持 GW 在非 SaaS 系统中的独立性。

实现租户申请/审批、独立 URL、租户内注册、租户管理员、用户/品种/费率/风控/Robot 和审计。

发布版本化 REST/WebSocket API、HMAC/RSA/Ed25519、API key 权限/IP 白名单、私有流、序号恢复和分层限流。

完成真实钱包、安全合规、高可用、容量、混沌和灾备后，才进入小额内部真实资金灰度。

# 16. 手工验收步骤

打开 Web 地址，使用corebuyer / WebE2E!20260827登录。

在 Account Info 执行测试 Deposit，并在 Funds 查看流水。

提交远离盘口的限价单，在 Open Orders 确认后撤单，检查余额冻结完全释放。

使用两个无痕浏览器分别登录 corebuyer 和 coreseller，以相同价格、相同数量提交相反订单。

检查 Recent Trades、Order History、Trade History、Positions 和 Account Info。

点击 Close，确认生成 Market/IOC/ReduceOnly 平仓并最终无仓位、无活动单、无保证金占用。

不要在本环境连接真实钱包或投入真实资金。

# 17. 相关文件

用户手册：docs/USER_GUIDE.zh-CN.md

核心验收报告：docs/CORE_TRADING_ACCEPTANCE_20260828.zh-CN.md

对标路线图：docs/BINANCE_BYBIT_ROADMAP.zh-CN.md

自动更新说明：docs/AUTO_UPDATE.zh-CN.md

数据库证据原始 HTML：docs/evidence/database-evidence.html

压力测试脚本：tests/run-core-trading-stress-host.sh

完整验收脚本：tests/run-core-trading-acceptance.sh

数据库证据脚本：tests/capture-database-evidence.sh